# Historias de usuario y aceptación

Catálogo funcional y no funcional del Product Backlog V5

Versión 5.0  |  Estado: línea base del proyecto  |  Fecha: 18/07/2026

# 1. Convención

Formato: Como [actor], quiero [necesidad], para [beneficio]. La prioridad usa MoSCoW y la estimación emplea puntos de historia relativos.

## HU-01 · Iniciar sesión de forma segura

Como Administrador, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder solo a las funciones autorizadas.

Prioridad: Must  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V1

Dado un usuario activo, cuando ingresa credenciales válidas, entonces se crea la sesión y se respetan sus permisos.

Las consultas usan parámetros y la contraseña no se almacena en texto plano.

## HU-02 · Abrir directamente el dashboard de inventario

Como Usuario autenticado, quiero abrir directamente el dashboard de inventario, para consultar el estado operativo sin pasar por una pantalla de módulos.

Prioridad: Must  |  Estimación: 3 puntos  |  Incremento: V5

Después de autenticarse, el sistema redirige a /panel.

No se presenta una pantalla intermedia de selección de módulos.

## HU-03 · Registrar y editar productos con lote, precio, stock y caducidad

Como Administrador de inventario, quiero registrar y editar productos con lote, precio, stock y caducidad, para mantener datos confiables.

Prioridad: Must  |  Estimación: 8 puntos  |  Incremento: V2/V3

Código, nombre, categoría, proveedor, lote, fecha, precio y stock se validan según su regla.

No se acepta un SKU duplicado, precio negativo ni caducidad pasada.

## HU-04 · Registrar entradas y salidas

Como Responsable de bodega, quiero registrar entradas y salidas, para conservar la trazabilidad del stock.

Prioridad: Must  |  Estimación: 8 puntos  |  Incremento: V3

La cantidad es un entero positivo y el producto existe.

Una salida con stock insuficiente se rechaza y no deja stock negativo.

## HU-05 · Gestionar proveedores

Como Responsable de bodega, quiero gestionar proveedores, para relacionar el abastecimiento con información válida.

Prioridad: Should  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V3

RUC, correo, teléfono y campos obligatorios se validan en servidor.

El proveedor válido queda disponible para relacionarlo con productos.

## HU-06 · Crear usuarios y asignar roles/permisos

Como Administrador, quiero crear usuarios y asignar roles/permisos, para controlar el acceso al sistema.

Prioridad: Must  |  Estimación: 8 puntos  |  Incremento: V4

El rol define panel y acciones permitidas.

Un usuario sin permiso recibe rechazo y no modifica datos.

## HU-07 · Generar despachos sin superar existencias

Como Operador autorizado, quiero generar despachos sin superar existencias, para entregar productos de forma controlada.

Prioridad: Must  |  Estimación: 8 puntos  |  Incremento: V4

El despacho exige receptor, productos y cantidades válidas.

Al confirmarse, actualiza existencias y registra el movimiento asociado.

## HU-08 · Consultar alertas de stock y caducidad

Como Usuario, quiero consultar alertas de stock y caducidad, para actuar antes de un faltante o vencimiento.

Prioridad: Must  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V4

Las alertas muestran explícitamente stock bajo o caducidad.

El estado se comunica con texto/icono además del color.

## HU-09 · Consultar actividad, movimientos y usuario separados visualmente

Como Administrador, quiero consultar actividad, movimientos y usuario separados visualmente, para auditar acciones con claridad.

Prioridad: Should  |  Estimación: 3 puntos  |  Incremento: V5

Movimiento y usuario aparecen como grupos separados mediante una línea y el rótulo Auditoría.

El orden de navegación conserva una secuencia comprensible.

## HU-10 · Recibir mensajes de validación cuando falten datos o sean inválidos

Como Usuario, quiero recibir mensajes de validación cuando falten datos o sean inválidos, para corregir el formulario sin errores internos.

Prioridad: Must  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V5

Los campos obligatorios vacíos o con espacios son rechazados.

Los valores inválidos muestran un mensaje claro y no generan error 500.

## HU-11 · Recuperar el acceso después de tres minutos de bloqueo

Como Usuario, quiero recuperar el acceso después de tres minutos de bloqueo, para evitar bloqueos excesivos manteniendo protección.

Prioridad: Must  |  Estimación: 3 puntos  |  Incremento: V5

Tras alcanzar el límite de intentos fallidos se bloquea el acceso.

Cumplidos tres minutos, un usuario con credenciales válidas puede volver a ingresar.

## HU-12 · Proteger contraseñas y datos sensibles almacenados

Como Responsable de seguridad, quiero proteger contraseñas y datos sensibles almacenados, para reducir la exposición ante acceso indebido a la base.

Prioridad: Must  |  Estimación: 8 puntos  |  Incremento: V5

Las contraseñas usan BCrypt y los datos sensibles se cifran antes de persistir.

Las claves de protección no se versionan en Git y las consultas son parametrizadas.

## HU-13 · Aumentar texto y usar modo oscuro

Como Usuario con baja visión, quiero aumentar texto y usar modo oscuro, para leer y operar con comodidad.

Prioridad: Must  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V5

El usuario puede seleccionar tamaños 16, 18 y 20 px y activar modo oscuro.

La preferencia permanece después de recargar.

## HU-14 · Distinguir estados mediante texto, iconos y formas

Como Usuario con daltonismo, quiero distinguir estados mediante texto, iconos y formas, para no depender exclusivamente del color.

Prioridad: Must  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V5

Gráficos y estados combinan color con leyendas, texto, icono, borde o forma.

La preferencia de daltonismo permanece después de recargar.

## HU-15 · Recorrer menús, formularios y modales

Como Usuario que usa teclado, quiero recorrer menús, formularios y modales, para operar sin ratón.

Prioridad: Must  |  Estimación: 8 puntos  |  Incremento: V5

Tab y Shift+Tab recorren controles; Enter/espacio activan botones; Escape cierra modales.

El foco es visible y no queda atrapado permanentemente.

## HU-16 · Ejecutar pruebas de caja blanca, caja negra y validación

Como Equipo de calidad, quiero ejecutar pruebas de caja blanca, caja negra y validación, para verificar el incremento antes de liberarlo.

Prioridad: Should  |  Estimación: 5 puntos  |  Incremento: V4/V5

La compilación Maven termina correctamente.

Las pruebas automatizadas pasan y las verificaciones manuales quedan documentadas.