# Product Backlog priorizado

Orden, estimación, dependencia y estado de las historias de usuario

Versión 5.0  |  Estado: línea base del proyecto  |  Fecha: 18/07/2026

# 1. Criterio de priorización

El orden favorece primero continuidad operativa, integridad de inventario y seguridad; luego trazabilidad, accesibilidad y evidencia de calidad. Todas las historias listadas forman parte de la línea base V5.

| # | ID | Elemento | MoSCoW | Pts | Dep. | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Iniciar sesión de forma segura | Must | 5 | - | Hecho |
| 2 | HU-02 | Abrir directamente el dashboard de inventario | Must | 3 | HU-01 | Hecho |
| 3 | HU-03 | Registrar y editar productos con lote, precio, stock y caducidad | Must | 8 | - | Hecho |
| 4 | HU-04 | Registrar entradas y salidas | Must | 8 | HU-03 | Hecho |
| 5 | HU-05 | Gestionar proveedores | Should | 5 | - | Hecho |
| 6 | HU-06 | Crear usuarios y asignar roles/permisos | Must | 8 | HU-01 | Hecho |
| 7 | HU-07 | Generar despachos sin superar existencias | Must | 8 | HU-03, HU-04 | Hecho |
| 8 | HU-08 | Consultar alertas de stock y caducidad | Must | 5 | HU-03 | Hecho |
| 9 | HU-09 | Consultar actividad, movimientos y usuario separados visualmente | Should | 3 | HU-04, HU-06 | Hecho |
| 10 | HU-10 | Recibir mensajes de validación cuando falten datos o sean inválidos | Must | 5 | Transversal | Hecho |
| 11 | HU-11 | Recuperar el acceso después de tres minutos de bloqueo | Must | 3 | HU-01 | Hecho |
| 12 | HU-12 | Proteger contraseñas y datos sensibles almacenados | Must | 8 | HU-01, HU-06 | Hecho |
| 13 | HU-13 | Aumentar texto y usar modo oscuro | Must | 5 | Transversal | Hecho |
| 14 | HU-14 | Distinguir estados mediante texto, iconos y formas | Must | 5 | HU-13 | Hecho |
| 15 | HU-15 | Recorrer menús, formularios y modales | Must | 8 | Transversal | Hecho |
| 16 | HU-16 | Ejecutar pruebas de caja blanca, caja negra y validación | Should | 5 | Todas | Hecho |

# 2. Resumen de esfuerzo

Backlog documentado: 16 historias y 92 puntos. Prioridad Must: 79 puntos. Prioridad Should: 13 puntos.

# 3. Backlog técnico y deuda identificada

| ID | Mejora pendiente | Prioridad | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| DT-01 | Migrar importes Java de double a BigDecimal | Alta | Evitar errores de precisión monetaria. |
| DT-02 | Separar DatosStorage por entidad y servicio | Media | Reducir acoplamiento y facilitar pruebas. |
| DT-03 | Aplicar transacciones JDBC a operaciones compuestas | Alta | Evitar diferencias entre memoria y base de datos. |
| DT-04 | Completar límites máximos en todos los formularios | Media | Alinear interfaz, backend y columnas SQL. |
| DT-05 | Restaurar siempre el foco al cerrar modal/menú móvil | Media | Completar experiencia de teclado. |
| DT-06 | Ejecutar auditoría WCAG y lector de pantalla real | Media | Validar accesibilidad con herramientas especializadas. |

# 4. Política de refinamiento

Revisar prioridades antes de cada planificación.

Dividir historias mayores de 8 puntos.

Añadir criterios negativos y de permisos.

Vincular cada historia con pruebas y evidencia del repositorio.

Registrar deuda técnica sin ocultarla dentro de historias funcionales.