# Planificación y seguimiento de sprints

Reconstrucción de cinco incrementos del repositorio

Versión 5.0  |  Estado: línea base del proyecto  |  Fecha: 18/07/2026

# 1. Enfoque

La secuencia se alinea con los cinco incrementos principales registrados en Git. Cada sprint produce una versión integrada; las fechas exactas de reuniones no estaban registradas, por lo que se documenta una planificación retrospectiva basada en evidencia técnica.

| Sprint | Objetivo | Historias | Incremento | Commit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 / V1 | Reconstruir la base del sistema clínico. | HU-01 y estructura inicial | Aplicación base, autenticación y proyecto desplegable. | bfe15bb |
| Sprint 2 / V2 | Consolidar el módulo y el modelo relacional. | HU-03 | Inventario, tablas principales y persistencia inicial. | be2570a |
| Sprint 3 / V3 | Completar productos, proveedores y movimientos. | HU-03, HU-04, HU-05 | Flujos de mantenimiento y trazabilidad de stock. | 05f5dcc |
| Sprint 4 / V4 | Agregar roles, despachos, pruebas y ejecutable. | HU-06, HU-07, HU-08, HU-16 | Permisos, despachos, pruebas y WAR final. | 7a709d9 |
| Sprint 5 / V5 | Unificar inicio, reforzar validación/protección y aplicar RNF-09. | HU-02, HU-09 a HU-16 | Dashboard predeterminado, cifrado, bloqueo 3 min, accesibilidad y documentación. | fd2d16b / e821a77 |

# 2. Sprint Backlog resumido

## Sprint 1 / V1

Meta: Base operativa. Reconstruir la base del sistema clínico.

Selección: HU-01 y estructura inicial.

Resultado: Aplicación base, autenticación y proyecto desplegable.

Evidencia de versión: bfe15bb.

Revisión: demostración del flujo, validación de criterios y actualización del backlog.

## Sprint 2 / V2

Meta: Núcleo de inventario. Consolidar el módulo y el modelo relacional.

Selección: HU-03.

Resultado: Inventario, tablas principales y persistencia inicial.

Evidencia de versión: be2570a.

Revisión: demostración del flujo, validación de criterios y actualización del backlog.

## Sprint 3 / V3

Meta: Operación de existencias. Completar productos, proveedores y movimientos.

Selección: HU-03, HU-04, HU-05.

Resultado: Flujos de mantenimiento y trazabilidad de stock.

Evidencia de versión: 05f5dcc.

Revisión: demostración del flujo, validación de criterios y actualización del backlog.

## Sprint 4 / V4

Meta: Control y entrega. Agregar roles, despachos, pruebas y ejecutable.

Selección: HU-06, HU-07, HU-08, HU-16.

Resultado: Permisos, despachos, pruebas y WAR final.

Evidencia de versión: 7a709d9.

Revisión: demostración del flujo, validación de criterios y actualización del backlog.

## Sprint 5 / V5

Meta: Seguridad y accesibilidad. Unificar inicio, reforzar validación/protección y aplicar RNF-09.

Selección: HU-02, HU-09 a HU-16.

Resultado: Dashboard predeterminado, cifrado, bloqueo 3 min, accesibilidad y documentación.

Evidencia de versión: fd2d16b / e821a77.

Revisión: demostración del flujo, validación de criterios y actualización del backlog.

# 3. Seguimiento sugerido

| Control | Frecuencia | Registro mínimo |
| --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Diaria, 15 minutos | Avance, plan de 24 horas e impedimentos. |
| Tablero | Continuo | Pendiente, en curso, en revisión, hecho. |
| Burndown | Diario | Puntos restantes frente a días del sprint. |
| Revisión técnica | Antes de Hecho | Compilación, pruebas, validación, seguridad y accesibilidad. |
| Sprint Review | Fin del sprint | Historias aceptadas, rechazadas y nuevos cambios. |
| Retrospectiva | Fin del sprint | Una mejora prioritaria con responsable. |

# 4. Riesgos e impedimentos

| Riesgo | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Persistencia y memoria pueden desincronizarse | Alto | Planificar transacciones y pruebas de integración. |
| Datos sensibles y gestión de claves | Alto | Cifrado, BCrypt, exclusión de claves y rotación controlada. |
| Validaciones inconsistentes | Medio | Validador común y matriz de campos límite. |
| Accesibilidad no probada con usuarios reales | Medio | Sesiones con lector de pantalla y navegación sin ratón. |