# Revisión, retrospectiva y trazabilidad

Cierre Scrum de la versión 5 del módulo de inventario

Versión 5.0  |  Estado: línea base del proyecto  |  Fecha: 18/07/2026

# 1. Resultado de la Sprint Review V5

El inicio de sesión dirige al dashboard de inventario.

La antigua selección de módulos deja de formar parte del flujo principal.

El menú separa operaciones de auditoría de forma visual.

Las validaciones compartidas rechazan campos vacíos, formatos y rangos inválidos.

El bloqueo de autenticación queda establecido en tres minutos.

Contraseñas y datos sensibles cuentan con controles de protección diferenciados.

RNF-09 se implementa mediante textos claros, foco visible, teclado y preferencias visuales.

La compilación Maven y diez pruebas automatizadas finalizaron correctamente.

# 2. Matriz de trazabilidad

| Necesidad | Historias | Implementación/evidencia | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventario y dashboard | HU-02, HU-03, HU-08 | PanelServlet, InventarioServlet, DashboardService, JSP | Caja negra/blanca y revisión funcional |
| Movimientos y despachos | HU-04, HU-07, HU-09 | MovimientosServlet, PedidoServlet, DatosStorage | Stock límite, historial y permisos |
| Usuarios y seguridad | HU-01, HU-06, HU-11, HU-12 | LoginServlet, SeguridadStorage, PasswordUtil, DataProtectionUtil | Bloqueo, hash/cifrado e inspección SQL |
| Validación | HU-10 | RequestValidator y validaciones de servlets | Matriz de casos válidos e inválidos |
| Accesibilidad RNF-09 | HU-13, HU-14, HU-15 | accessibility.css/js y HTML/JSP | Pruebas de teclado y preferencias |
| Calidad y entrega | HU-16 | JUnit, Maven, WAR y documentación | 10 pruebas aprobadas / BUILD SUCCESS |

# 3. Retrospectiva

| Mantener | Mejorar | Acción siguiente |
| --- | --- | --- |
| PreparedStatement y validación backend. | Transacciones de operaciones compuestas. | Crear servicio transaccional de inventario. |
| Pruebas automatizadas y documentación por versión. | Cobertura de integración contra MySQL. | Preparar base aislada para pruebas. |
| Accesibilidad centralizada en CSS/JS. | Restauración de foco y lector real. | Cerrar pendientes de teclado y WCAG. |
| Commits separados para código y documentación. | Trazabilidad historia-prueba-commit. | Usar identificador HU en commits futuros. |

# 4. Lecciones aprendidas

La seguridad no consiste en serializar datos: requiere hash irreversible para contraseñas, cifrado autenticado para datos recuperables, consultas parametrizadas y manejo seguro de claves.

Las reglas críticas deben existir en servidor y base de datos cuando corresponda; HTML es apoyo de usabilidad.

La accesibilidad debe incluir teclado, foco, texto e información que no dependa solo del color.

Una historia está terminada cuando existe evidencia comprobable, no solo cuando la pantalla luce completa.

La deuda técnica visible permite priorizar sin confundir el incremento actual con una solución definitiva.

# 5. Pendientes recomendados para V6

BigDecimal para importes.

Transacciones JDBC y repositorios por entidad.

Pruebas de integración y seguridad automatizadas.

Auditoría WCAG 2.2 con lector de pantalla.

Restricciones SQL adicionales y migraciones versionadas.

Corrección completa del retorno de foco en modales y menú móvil.

# 6. Aprobación del incremento

Criterio de cierre: el Product Owner valida la demostración, confirma los criterios aceptados y registra cualquier observación como nuevo elemento del Product Backlog. Este documento constituye la línea base documental V5, no sustituye el acta de aceptación firmada por los interesados.